泰州市周山河初级中学

食堂办公室改造询价函

项目编号：ZSHCZ—20230630

- 食堂工作人员办公室在二楼，日常办公有诸多不便。拟对食堂一层西南角空间加以利用，改造为食堂办公室。新办公室需要用实心长方砖砌墙，对墙体进行粉刷，安装入户门，进行照明改造。具体要求如下：

- 施工要求见报价单（附件1）；

- 最高限价：1万元；

- 施工时间：2023年7月11日——7月30日，工期20天；

- 报价时间：2023年 7月 6 日上午11:00前；

5、报价地点：泰州市周山河初级中学（玄武湖路6号）；

6、联系人：袁主任，联系电话：15298510459

7、报价文件一式一份，用信封密封，封口加盖单位公章，封面上写明投标单位、代表姓名及联系电话；

- 8、付款方式：工程结束并验收合格后，施工方开具发票，校方支付工程款；

- 9、质量标准：合格，符合采购需求；

- 10、评标原则：最低价确定中标单位。

附件：1

泰州市周山河初级中学

食堂办公室改造报价单

报价单位：（盖章）

| 项目类型 | 数量 | 规格 | 金额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 砌墙 | 15.3m2 | 实心长方砖 |  |  | 24墙 |
| 墙面粉刷 | 30.6m2 | ①铲墙②去污涮底漆③括二遍腻子④打磨⑤面漆一遍 |  |  | 油漆、腻子建议品牌：三棵树、上海立邦、华润 |
| 入户门（配门锁） | 1樘 | 0.9m*2.2m |  |  | 实木烤漆门+不锈钢执手锁 |
| 照明 | 1项 | 日光灯2盏 |  |  | 食堂餐厅线盒接线、穿管长度20m，1.5平方BV电线(单芯线) |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（注：以上报价包括原材、辅材、人工、垃圾清运、税率等一切费用）

报价单位：

联 系 人：

联系电话：